# 행운권 자동발행 및 문자발송 관리 기능 기획안

# 1. 문서 개요

문서명: 행운권 자동발행 및 문자발송 관리 기능 기획안

작성 목적: 행운권 자동발행 기능의 도입 필요성과 운영 구조를 정리하고, 구현 전 검토 및 의사결정 자료로 활용

적용 대상: 관리자 웹 시스템

작성 기준: 현행 발권/문자 시스템 구조를 최대한 재사용하는 방향

# 2. 추진 배경

현재 시스템은 지점 관리자가 직접 경품권을 발권하고, 당첨자에 대한 문자 발송 및 후속 처리를 수동으로 운영하는 구조이다.

이 방식은 일반 운영에는 적합하나, 이벤트성 또는 반복성 행운권 발행 업무에는 다음과 같은 한계가 있다.

특정 요일/시간에 반복적으로 발행해야 하는 업무를 수동으로 처리해야 함

대상자 수가 많아질수록 누락, 중복, 오발송 가능성이 증가함

지점별 행사 운영 시 발행 이력과 실행 결과를 체계적으로 추적하기 어려움

문자 실패, 지점 코드 오류, 대상자 중복 등 예외 상황을 개별 관리하기 어려움

따라서 사전에 발행 조건과 수신자 목록을 등록해 두고, 지정된 시각에 자동으로 발권 및 문자 발송을 수행하는 관리 기능이 필요하다.

# 3. 추진 목적

본 기능의 도입 목적은 다음과 같다.

반복적인 행운권 발행 업무 자동화

지점 단위 이벤트 운영 효율 향상

발행 대상, 실행 결과, 실패 이력의 체계적 관리

기존 발권 및 문자 시스템과의 연동을 통한 안정적 확장

향후 통계, 재처리, 정산 연계 기능의 기반 확보

# 4. 현행 시스템 분석

현행 시스템에는 이미 다음과 같은 기반 기능이 존재한다.

지점 기준 발권 처리 구조

발권번호 및 티켓번호 생성 로직

발권 상세 이력 저장 구조

문자 발송 함수 및 문자 로그 저장 기능

제휴사/지점/관리자 권한 체계

즉, 본 기능은 완전 신규 시스템 구축보다는 기존 발권 엔진 위에 `예약 발행 관리 레이어`를 추가하는 방식이 적절하다.

# 5. 기능 정의

행운권 자동발행 기능은 관리자가 발행리스트를 등록하고, 그 발행리스트에 연결된 수신자 목록을 기준으로 지정된 요일 및 시간에 자동 발행을 수행하는 기능이다.

자동 실행 시 시스템은 다음 절차를 수행한다.

1. 현재 일시와 일치하는 발행리스트 조회

2. 해당 발행리스트의 유효한 수신자 목록 조회

3. 수신자별 발행지점을 확인하여 자동 발권 수행

4. 발권 완료 후 문자 발송 수행

5. 발행 결과 및 문자 결과를 실행 로그에 저장

6. 실패 건은 사유를 남기고 결과 화면에서 재확인 가능하도록 처리

# 6. 범위

## 6.1 포함 범위

발행리스트 등록/조회/수정/중지

발행리스트별 수신자 목록 관리

지정 시각 자동 발권

문자 자동 발송

실행 결과 로그 관리

실패 건 확인 및 재처리 검토 기반

## 6.2 제외 범위

즉시 개발 및 운영 배포

외부 고객용 화면 제공

정산 시스템 직접 연동

대규모 통계/리포트 기능

# 7. 업무 흐름

## 7.1 관리자 업무 흐름

1. 행운권 발행리스트 등록

2. 발행 기간, 요일, 시간 설정

3. 수신자 목록 등록

4. 지점 코드 및 전화번호 검증

5. 저장 후 실행 대기 상태 유지

## 7.2 시스템 자동 실행 흐름

1. cron 또는 CLI 스케줄러 실행

2. 현재 시간 조건과 일치하는 발행리스트 조회

3. 실행 대상 수신자 목록 추출

4. 지점 기준 자동 발권 수행

5. 문자 발송 수행

6. 발행 성공/실패, 문자 성공/실패 기록

7. 실행 결과 화면에 반영

## 7.3 운영자 사후 관리 흐름

1. 실행결과 화면 조회

2. 실패 건 필터링

3. 발행 실패/문자 실패 원인 확인

4. 필요 시 재처리 검토

# 8. 화면 구성안

본 기능은 다음 3개 화면을 기본 축으로 구성하는 것이 적절하다.

## 8.1 행운권 발행리스트 화면

#### 목적

발행 이벤트 단위의 등록 및 전체 현황 관리

#### 주요 표시 항목

발행명

발행 시작일

발행 종료일

발행 요일

발행 타임

등록 수신자 수

실행 건수

성공 건수

실패 건수

현재 상태

#### 주요 기능

신규 등록

수정

중지

종료 처리

세부 보기

실행 결과 보기

#### 상태 예시

`READY`: 실행 대기

`RUNNING`: 활성 상태

`STOP`: 관리자 중지

`END`: 기간 종료

## 8.2 행운권 발행리스트 세부 화면

#### 목적

발행리스트의 상세 정보와 연결된 수신자 목록 관리

#### 상단 기본 정보

발행명

발행 기간

발행 요일

발행 타임

상태

메모

#### 수신자 목록 표시 항목

이름

전화번호

입력 지점코드

확정 지점명

현재 상태

최근 발권번호

최근 문자 결과

실패 사유

메모

#### 주요 기능

개별 등록

수정

삭제

일괄 등록

전화번호 검증

지점코드 검증

유효하지 않은 대상 표시

## 8.3 실행결과 화면

#### 목적

실행 이력 조회 및 실패 건 관리

#### 주요 표시 항목

실행일시

발행명

실행 타임 슬롯

대상자명

전화번호

지점명

발권 결과

발권번호

티켓번호

문자 발송 결과

실패 사유

재처리 여부

#### 주요 기능

성공/실패 필터

날짜별 조회

발행리스트별 조회

문자 실패건 조회

발권 실패건 조회

# 9. 데이터 구조 방향

기능 특성상 최소 3개 단위의 데이터 구조가 필요하다.

## 9.1 발행 마스터

발행 이벤트 자체를 정의하는 마스터 데이터

#### 주요 항목 예시

발행 ID

발행명

시작일

종료일

발행 요일

발행 타임

상태

메모

등록자

등록일

수정일

## 9.2 수신자 목록

발행 대상자를 관리하는 데이터

#### 주요 항목 예시

수신자 ID

발행 ID

이름

전화번호

입력 지점코드

확정 지점 ID

현재 상태

최근 발권 ID

최근 발권 상세 ID

최근 발권번호

최근 문자 결과

실패 사유

메모

## 9.3 실행 로그

실행 결과를 기록하는 이력 데이터

#### 주요 항목 예시

실행 로그 ID

발행 ID

수신자 ID

실행 일시

실행 슬롯

지점 ID

발권 ID

발권 상세 ID

발권번호

티켓번호

문자 로그 ID

실행 결과

실패 사유

생성일시

# 10. 정책 검토 사항

구현 전 반드시 확정해야 할 정책은 다음과 같다.

## 10.1 발행 방식

#### 선택안

1회형: 기간 내 조건이 맞는 첫 실행 1회만 발행

반복형: 기간 내 지정 시간마다 반복 발행

#### 권장안

`1회형` 우선 적용

#### 사유

중복 발행 위험 감소

운영 관리 단순화

고객 민원 가능성 감소

결과 추적이 용이함

## 10.2 문자 실패 처리 기준

#### 선택안

문자 실패 시 발권도 취소

발권은 유지하고 문자 실패만 기록

#### 권장안

`발권 유지 + 문자 실패 기록`

#### 사유

발권 취소 로직은 이력 관리가 복잡해짐

재발송 방식이 운영상 현실적임

실패 원인을 분리 관리하기 쉬움

## 10.3 지점 식별 방식

#### 선택안

지점코드만 저장

등록 시점에 지점코드를 검증해 확정 지점 ID 저장

#### 권장안

`등록 시점 확정 저장`

#### 사유

실행 시 오류 감소

세부 화면에서 검증 상태를 명확히 표시 가능

지점 변경/오입력 관리가 쉬움

## 10.4 중복 발행 기준

#### 검토 항목

동일 고객 중복 등록 허용 여부

동일 발행리스트 내 중복 허용 여부

동일 슬롯 재실행 시 중복 발행 허용 여부

#### 권장안

동일 발행리스트, 동일 대상자, 동일 실행 슬롯 기준 중복 차단

# 11. 운영상 유의사항

자동발권 건은 일반 수동발권과 구분되는 메모가 필요함

발권 실패와 문자 실패를 반드시 분리 기록해야 함

수신자 등록 단계에서 전화번호 정규화가 필요함

지점코드 오류는 실행 전 등록 단계에서 최대한 차단해야 함

실행 이력은 추후 정산 및 운영 리포트와 연결될 가능성을 고려해야 함

# 12. 시스템 연계 방향

본 기능은 다음 기존 기능과 연계하는 방향이 적절하다.

기존 지점 기준 발권 함수 재사용

기존 문자 발송 함수 재사용

기존 문자 로그 저장 구조 재사용

기존 관리자 권한 체계 활용

이를 통해 신규 개발 범위를 줄이고 운영 안정성을 높일 수 있다.

# 13. 기대 효과

반복적인 행운권 발행 업무의 자동화

수동 처리 과정에서 발생하는 누락 및 중복 감소

지점별 이벤트 운영 효율 향상

발행/문자/실패 이력의 체계적 관리

향후 재처리, 통계, 정산 연계 기능 확장 기반 확보

# 14. 결론

행운권 자동발행 및 문자발송 관리 기능은 현행 시스템 구조를 활용하여 비교적 안정적으로 확장 가능한 기능이다.

특히 발행리스트, 수신자 목록, 실행결과의 3단 구조로 설계할 경우 운영자 입장에서 기능 흐름이 명확하고, 향후 유지보수 및 확장성도 확보할 수 있다.

현 단계에서는 다음 방향으로 기획을 확정하는 것이 적절하다.

화면 3종 구성

- 행운권 발행리스트

- 발행리스트 세부

- 실행결과

데이터 3단 구조

- 발행 마스터

- 수신자 목록

- 실행 로그

운영 정책

- 기본 1회형

- 문자 실패 시 발권 유지

- 등록 시 지점코드 검증 및 확정 저장

- 실패건 재처리 중심 운영

이상과 같은 방향으로 세부 설계 검토를 진행하는 것이 바람직하다.